**Zeitplan – Gruppenarbeit - Kurseinschreibesystem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Arbeit** | | |
| **Lorenzo** | **Christoph** | **Rafael** |
| Mittwoch, 22.08.12 | Datenbank als Grafik aufzeigen (Tabellen mit sämtlichen Spalten) | Grundbau des HTML-Skripts als Vorlage erstellen (alle Container, Head-Struktur, etc.) | Benutzeroberfläche erstellen (Eingabefenster, Benutzereingaben überprüfen) |
|  | | | |
| Freitag, 24.80.12 | **Besprechung mit Herr Jordi** | | |
| Skripts für Datenbankaufbau einreichen  Muster-Benutzer Skript erstellen | Design entwerfen (CSS-Grundstruktur auf Grundbau des Skripts erstellen) | Benutzeroberfläche mit Datenbank koppeln (PHP-Hintergrund aufbauen) |
|  | | | |
| Freitag, 31.08.12 | Zusammenfügen aller Teilarbeiten | | |
| Programm testen | | |
|  | | | |
| Freitag, 07.09.12 | Reserve für allfällig auftretenden Probleme | | |
|  | | | |
| Freitag, 14.09.12 | Präsentation des Projekts | | |